Ресторанный комплекс «Рататуй»

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ФРОНТЕНД-РАЗРАБОТЧИКА

Сборка сайта и подключение к API заявок на бронь зала

| Документ | Инструкция по разработке фронтенда и подключению к API |
| --- | --- |
| Проект | Лендинг ресторанного комплекса «Рататуй», г. Ульяновск |
| Версия API | 1.0, эндпоинт POST /api/booking-requests |
| Версия документа | 1.1 |
| Дата | 24.10.2026 |
| Составитель | Бэкенд-разработчик проекта |
| Получатель | Фронтенд-разработчик |
| Статус | К исполнению |

Ульяновск, 2026

Лист регистрации изменений

| Версия | Дата | Описание изменений | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15.10.2026 | Первая редакция | Бэкенд-разработчик |
| 1.1 | 24.10.2026 | Добавлен раздел 1.6 «Репозиторий». Каталог фронтенда называется frontend/. Спецификация хранится в файле openapi.yml в корне репозитория | Бэкенд-разработчик |

Содержание

1. Общие сведения

2. Архитектура решения

3. Технологический стек

4. Создание проекта

5. Состав страницы

6. Подключение к API

7. Работа с мок-сервером

8. Порядок выполнения работ

9. Проверка и приёмка

10. Сборка и публикация

11. Ограничения версии 1.0 и изменение контракта

12. Взаимодействие с бэкендом

Приложение А. Спецификация openapi.yml

# 1. Общие сведения

## 1.1. Назначение документа

Документ описывает порядок сборки фронтенда лендинга ресторанного комплекса «Рататуй» с нуля и подключения формы заявки к готовому API бэкенда. Документ является основным руководством фронтенд-разработчика на этапах разработки, интеграции и приёмки.

## 1.2. Исходное состояние

- Бэкенд реализован: API приёма заявок версии 1.0, мок-сервер по спецификации, уведомление менеджера о новой заявке.

- Фронтенд отсутствует. Дизайн-материалы, тексты, фотографии и спецификация API лежат в репозитории проекта (разделы 1.5 и 1.6).

## 1.3. Область работ

В объём работ фронтенд-разработчика входит:

- создание проекта в каталоге frontend/ и настройка инструментов (раздел 4);

- вёрстка всех блоков страницы по макетам (раздел 5);

- реализация формы заявки и её подключение к API (раздел 6);

- проверка по чек-листу и подготовка production-сборки (разделы 9 и 10).

В объём работ не входит:

- серверная логика, база данных, уведомления менеджеру, интеграция с CRM;

- админка, личные кабинеты, онлайн-проверка свободных дат;

- выбор хостинга (решение не принято, см. раздел 10).

## 1.4. Термины и сокращения

Таблица 1. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| API | Программный интерфейс бэкенда, через который сайт отправляет заявку. |
| Base URL | Адрес сервера API без пути и без завершающего слэша, например https://api.example.com. |
| Заявка | Запрос гостя на бронь со статусом pending. Заявка не является подтверждённой бронью: бронь подтверждает менеджер после связи с гостем. |
| Мок-сервер | Сервер Prism, который отвечает по спецификации openapi.yml примерами из неё. Используется до готовности dev API. |
| OpenAPI | Формат описания API. Спецификация версии 1.0 хранится в openapi.yml и приведена в Приложении А. |
| Монорепозиторий | Один Git-репозиторий для всех частей проекта. Определяет только место хранения кода и не влияет на архитектуру. |
| CORS | Механизм браузера, который разрешает или запрещает запросы с домена сайта на домен API. |
| CTA | Кнопка целевого действия: «Заказать банкет», «Забронировать зал» и т. п. |
| Предзаполнение | Подстановка в форму повода, зала и типа события в зависимости от нажатой CTA. |

## 1.5. Исходные материалы

Пути указаны от корня репозитория.

Таблица 2. Исходные материалы

| Материал | Расположение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Описание продукта | PRODUCT.md | Аудитория, позиционирование, подтверждённые факты, перечень данных, которые нельзя выдумывать |
| Дизайн-система | DESIGN.md | Цвета, шрифты, отступы, компоненты, анимации |
| Анализ текущего сайта | analysis.md | Разбор ratatuycafe.ru: проблемы, которые решает новый лендинг |
| Макеты | mockup/Рататуй - макеты.html | Компоновка блоков на десктопе и мобильных |
| Факты о ресторане | ratatuy_facts (1).md | Адрес, телефоны, залы, акции, цены |
| Фотографии | photo-sources/site, photo-sources/stock | Исходники фото залов и блюд. Каталог stock содержит временные заглушки. Источник каждого файла указан в photo-sources/sources.json |
| Спецификация API | openapi.yml, Приложение А | Контракт POST /api/booking-requests |

## 1.6. Репозиторий

Проект ведётся в одном репозитории (монорепозиторий). Архитектура при этом не монолитная: фронтенд и бэкенд собираются и публикуются независимо и взаимодействуют только по HTTP через API (раздел 2). Фронтенд собирается в статические файлы, бэкенд работает отдельным сервером.

ratatuy/

├── backend/               код API

├── frontend/              проект Vite, создаётся по разделу 4

├── mockup/                макеты

├── photo-sources/         исходники фотографий

├── openapi.yml            спецификация API (Приложение А)

├── инструкции.docx        этот документ

├── PRODUCT.md

├── DESIGN.md

├── analysis.md

├── ratatuy_facts (1).md

├── README.md

└── .gitignore

Таблица 3. Каталоги и ответственность

| Путь | Содержимое | Кто изменяет |
| --- | --- | --- |
| backend/ | Код API | Бэкенд-разработчик |
| frontend/ | Проект Vite. Каталог создаёт фронтенд-разработчик по разделу 4.2 | Фронтенд-разработчик |
| openapi.yml | Спецификация API, совпадает с Приложением А | Только бэкенд-разработчик (раздел 11) |
| PRODUCT.md, DESIGN.md, analysis.md, ratatuy_facts (1).md, mockup/ | Описание продукта, дизайн-система, анализ, факты, макеты | По согласованию с командой |
| photo-sources/ | Исходники фотографий и sources.json | Фронтенд-разработчик при замене заглушек, с записью источника в sources.json |
| инструкции.docx, README.md, .gitignore | Этот документ, описание репозитория, общие исключения Git | Бэкенд-разработчик |

- Каталог photo-sources/ остаётся рядом с frontend/: скрипт подготовки фото обращается к нему по относительному пути ../../photo-sources (раздел 4.6).

- Файлы .env с реальными значениями и файлы *.local не коммитятся. Правила заданы в корневом .gitignore и в .gitignore шаблона Vite.

- Изменение API и связанное с ним изменение формы допускается вносить одним pull request.

# 2. Архитектура решения

## 2.1. Общая схема

Сайт представляет собой одностраничный лендинг, который собирается в статические файлы. Весь контент (залы, меню, акции, контакты) статичен и хранится в коде фронтенда. С бэкендом сайт взаимодействует в одном сценарии: отправка заявки на бронь.

Таблица 4. Поток заявки

| Шаг | Участник | Действие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Браузер | Гость нажимает CTA. Страница прокручивается к форме, поля предзаполняются. |
| 2 | Браузер | Гость заполняет форму и проходит капчу. Выполняется клиентская валидация. |
| 3 | Фронтенд → API | POST {VITE_API_URL}/api/booking-requests с телом в JSON. |
| 4 | API | Проверка капчи и полей, сохранение заявки, уведомление менеджера. |
| 5 | API → фронтенд | Ответ 201 с id и status: pending либо ошибка в едином формате. |
| 6 | Браузер | Экран «Заявка принята» или сообщение об ошибке. |

## 2.2. Принципы

- Фронтенду известны только Base URL и публичный ключ капчи. Токен Telegram-бота, ключи CRM, доступ к базе данных и секретный ключ капчи хранятся только на сервере.

- Авторизации для гостя нет. Запросы отправляются без cookies и заголовков авторизации.

- Тексты интерфейса не обещают подтверждённую бронь. Формулировка «Зал забронирован» запрещена, используется «Заявка принята».

- Телефон, WhatsApp и Telegram остаются на странице и служат запасным каналом при ошибке API.

# 3. Технологический стек

Таблица 5. Технологический стек

| Компонент | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 20.19+ или 22.12+ | Среда сборки (требование Vite 8) |
| Vite | 8.x | Сборщик и dev-сервер, шаблон react-ts |
| React | 19.2 | UI-библиотека |
| TypeScript | 6.0 | Типизация |
| Tailwind CSS | 4.x, плагин @tailwindcss/vite | Стили |
| shadcn | 4.x, стиль radix-nova | Базовые UI-компоненты, утилита cn |
| Magic UI | реестр @magicui | Компоненты blur-fade, magic-card, marquee |
| motion | 14.x, импорт из motion/react | Анимации |
| lucide-react | 1.x | Иконки интерфейса |
| simple-icons | 16.x | Иконки WhatsApp, Telegram, ВКонтакте |
| @fontsource/jost, @fontsource/noto-serif-display | 5.x | Локальные шрифты: Jost 400 и 500, Noto Serif Display 300 и 400 |
| sharp | 0.35, dev | Подготовка фотографий в WebP |
| oxlint | 1.x, dev | Линтер, входит в шаблон Vite |

Версии фиксируются в frontend/package-lock.json. Переход на новую мажорную версию любого пакета согласуется заранее.

# 4. Создание проекта

## 4.1. Требования к рабочему месту

- Node.js 22 LTS (допустимо 20.19+), npm 10+.

- Git и доступ к репозиторию проекта.

- Браузер с DevTools (Chrome или Firefox) для проверки сетевых запросов и CORS.

- curl, Postman или Bruno для ручной проверки API.

## 4.2. Инициализация

Выполнить в корне репозитория. Команда создаёт каталог frontend/, все дальнейшие пути раздела 4 указаны относительно него.

npm create vite@latest frontend -- --template react-ts

cd frontend

npm install

npm install tailwindcss @tailwindcss/vite

npm install motion lucide-react simple-icons @fontsource/jost @fontsource/noto-serif-display

npm install -D @types/node sharp

Проверка: npm run dev открывает стартовую страницу Vite на http://localhost:5173.

## 4.3. Алиас импорта @

Все импорты внутри src выполняются через алиас @. Алиас задаётся в двух местах: в конфигурации Vite и в настройках TypeScript.

// vite.config.ts

import path from 'node:path'

import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'

import react from '@vitejs/plugin-react'

import { defineConfig } from 'vite'

export default defineConfig({

plugins: [react(), tailwindcss()],

resolve: {

alias: {

'@': path.resolve(import.meta.dirname, './src'),

},

},

})

// tsconfig.json и tsconfig.app.json, секция compilerOptions

"paths": {

"@/*": ["./src/*"]

}

## 4.4. shadcn и Magic UI

- Выполнить npx shadcn@latest init. При инициализации выбрать параметры, соответствующие файлу components.json ниже. Результат: components.json, src/lib/utils.ts, src/components/ui/button.tsx, импорты в src/index.css.

- Добавить в components.json реестр @magicui (секция registries).

- Установить компоненты Magic UI командой ниже.

{

"$schema": "https://ui.shadcn.com/schema.json",

"style": "radix-nova",

"rsc": false,

"tsx": true,

"tailwind": {

"config": "",

"css": "src/index.css",

"baseColor": "neutral",

"cssVariables": true,

"prefix": ""

},

"iconLibrary": "lucide",

"aliases": {

"components": "@/components",

"utils": "@/lib/utils",

"ui": "@/components/ui",

"lib": "@/lib",

"hooks": "@/hooks"

},

"registries": {

"@magicui": "https://magicui.design/r/{name}"

}

}

npx shadcn@latest add @magicui/blur-fade @magicui/magic-card @magicui/marquee

Примечание. Компонент magic-card использует пакет next-themes, он устанавливается автоматически. Тёмная тема на сайте не используется.

## 4.5. Шрифты и дизайн-токены

Шрифты подключаются локально через Fontsource, без обращения к внешним CDN:

// src/main.tsx

import { StrictMode } from 'react'

import { createRoot } from 'react-dom/client'

import '@fontsource/jost/400.css'

import '@fontsource/jost/500.css'

import '@fontsource/noto-serif-display/300.css'

import '@fontsource/noto-serif-display/400.css'

import './index.css'

import App from './App.tsx'

createRoot(document.getElementById('root')!).render(

<StrictMode>

<App />

</StrictMode>,

)

Токены задаются CSS-переменными в :root и пробрасываются в Tailwind через @theme inline. Полное описание палитры, типографики, отступов и общих классов (контейнер, панели, рамки фото, кнопки, поля ввода, заголовки) приведено в DESIGN.md.

/* src/index.css, начало файла */

@import "tailwindcss";

@import "tw-animate-css";

@import "shadcn/tailwind.css";

@theme inline {

--font-sans: 'Jost', system-ui, sans-serif;

--font-serif: 'Noto Serif Display', 'Times New Roman', serif;

--color-paper: var(--paper);

--color-ink: var(--ink);

--color-gold: var(--gold);

/* остальные цвета по таблице раздела 4.5 */

}

:root {

--paper: #ffffff;

--ink: #16130e;

--gold: #b8975a;

/* остальные значения по таблице раздела 4.5 */

--radius: 0.75rem;

}

Таблица 6. Базовая палитра

| Переменная | Значение | Применение |
| --- | --- | --- |
| --paper | #ffffff | Основной фон |
| --linen | #f6f4ef | Фон секций и подвала |
| --ink | #16130e | Основной текст, тёмные кнопки |
| --ink-soft | #5e5a52 | Второстепенный текст |
| --hairline | #e6e1d7 | Линии, рамки полей |
| --gold | #b8975a | Акцент, основная кнопка |
| --gold-deep | #94733a | Наведение, фокус (--ring) |
| --gold-ink | #7d6130 | Мелкий золотой текст (контраст не ниже 4.5:1) |
| --gold-pale | #f3ecdf | Плашки вместимости залов |
| --night | #17140f | Тёмные панели |
| --error | #a3362b | Тексты ошибок формы |

## 4.6. Фотографии и index.html

- Исходники лежат в корне репозитория: photo-sources/site (фото ресторана) и photo-sources/stock (временные заглушки).

- Создать скрипт frontend/scripts/prepare-photos.mjs на базе sharp. Скрипт читает исходники из ../../photo-sources и для каждого файла выполняет: поворот по EXIF, кадрирование и уменьшение до заданной ширины, единую цветокоррекцию (насыщенность 0.95, контраст linear(1.06, -7), тёплая золотая подложка 10% в режиме soft-light), сохранение в WebP с качеством 80 в frontend/public/photos.

- Запустить скрипт из каталога frontend. Ожидаемый результат: 16 файлов WebP.

- Перед публикацией заменить фото из stock на фото ресторана, записать источник в photo-sources/sources.json и повторить запуск.

node scripts/prepare-photos.mjs

В index.html задать язык, заголовок, описание и предзагрузку первого изображения первого экрана:

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover" />

<title>Рататуй: банкеты и детские праздники в Ульяновске</title>

<meta name="description" content="[текст описания, см. ниже]" />

<link rel="preload" as="image" href="/photos/dish-party.webp" />

</head>

Текст описания: «Ресторан «Рататуй» в Ульяновске: три зала на 30, 40 и 60 гостей, игровая комната для детей, акции каждый день. ул. Варейкиса, 36А, с 11:00 до 23:00.»

Примечание. Предзагружать только существующий файл. Ссылка на отсутствующее изображение даёт ошибку 404 в консоли и лишний запрос.

## 4.7. Структура каталога frontend

Таблица 7. Структура каталога frontend

| Путь | Назначение |
| --- | --- |
| frontend/index.html | Шаблон страницы: язык, title, description, preload |
| frontend/vite.config.ts | Плагины React и Tailwind, алиас @ |
| frontend/components.json | Настройки shadcn и реестр Magic UI |
| frontend/.env.development, frontend/.env.production | Base URL API и ключ капчи (раздел 6.2) |
| frontend/scripts/prepare-photos.mjs | Подготовка фотографий |
| frontend/public/photos/ | Готовые изображения WebP |
| frontend/src/main.tsx | Точка входа, подключение шрифтов |
| frontend/src/App.tsx | Порядок блоков страницы |
| frontend/src/index.css | Tailwind, токены, общие классы |
| frontend/src/data.ts | Весь статический контент (раздел 5.2) |
| frontend/src/booking.tsx | Контекст перехода к форме и предзаполнения (раздел 5.3) |
| frontend/src/api/booking-requests.ts | Клиент API (раздел 6.6) |
| frontend/src/lib/form.ts | Нормализация телефона, расчёт дат, сборка комментария (раздел 6.5) |
| frontend/src/lib/utils.ts | Утилита cn (создаётся shadcn) |
| frontend/src/env.d.ts | Типы переменных окружения (раздел 6.2) |
| frontend/src/components/*.tsx | Блоки страницы (раздел 5.1) |
| frontend/src/components/ui/ | Компоненты shadcn и Magic UI |

# 5. Состав страницы

## 5.1. Блоки

Блоки выводятся в App.tsx в порядке таблицы. Вся страница обёрнута в MotionConfig reducedMotion="user" и в провайдер бронирования (раздел 5.3). Первым элементом страницы идёт ссылка «Перейти к содержанию» для навигации с клавиатуры.

Таблица 8. Блоки страницы

| № | Блок, компонент | Якорь | Содержимое | CTA бронирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шапка, Header | — | Название, навигация (Залы, Детям, Меню, Акции, Доставка как внешняя ссылка, Контакты), телефон, мобильное меню | «Заказать банкет» |
| 2 | Первый экран, Hero | #top | Заголовок, переключатель из четырёх поводов, фото блюда в арке, кнопка «Позвонить» | «Забронировать зал» или «Забронировать стол» по поводу |
| 3 | Залы, Halls | #zaly | Три зала: фото, название, вместимость, описание | «Узнать свободные даты» у каждого зала |
| 4 | Детям, Kids | #detyam | Игровая комната и лабиринт | «Заказать детский праздник» |
| 5 | Как заказать, Steps | — | Четыре шага заказа банкета | — |
| 6 | Акции, Promos | #akcii | Акция текущего дня недели, предзаказ, список акций недели | — |
| 7 | Меню, MenuSection | #menu | Пять блюд с ценами, ссылка на меню и доставку на ratatuycafe.ru | — |
| 8 | Атмосфера, Atmosphere | — | Бегущая лента фотографий залов (Marquee) | — |
| 9 | Заявка, BookingForm | #zayavka | Форма заявки (раздел 6.5), телефон, WhatsApp, Telegram | Отправка заявки в API |
| 10 | Контакты, Contacts | #kontakty | Адрес, часы, телефон, мессенджеры, Яндекс Карта с ленивой загрузкой | — |
| 11 | Подвал, Footer | — | Юридические данные, предупреждение 18+ | — |
| 12 | Мобильная панель, MobileBar | — | Позвонить, WhatsApp. Появляется после прокрутки первого экрана, только на ширине до 1024 px | «Бронь зала» |

## 5.2. Статические данные

Весь контент хранится в src/data.ts: контакты, юридические данные, залы, поводы первого экрана, список поводов формы, шаги, акции по дням недели, блюда, галерея. Источник фактов: PRODUCT.md и ratatuy_facts (1).md. Данные, которых нет в этих файлах (отзывы, рейтинги, цены банкетов, четвёртый зал и т. п.), на сайт не добавляются. Цены блюд перед публикацией сверяются с ratatuycafe.ru.

Таблица 9. Залы

| id | Название | Кратко | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| big | Большой банкетный зал | Большой | до 60 гостей |
| main | Основной зал | Основной | до 40 гостей |
| small | Малый детский зал | Малый | до 30 гостей |

Важно. Значения id залов совпадают со значениями поля hallId в API. Изменение значений согласуется с бэкендом.

Список поводов формы: День рождения, Юбилей, Корпоратив, Свадьба, Детский праздник, Семейный ужин, Другое.

## 5.3. Переход к форме и предзаполнение

Форма одна на всю страницу и расположена в блоке #zayavka. Все CTA бронирования вызывают функцию book() из контекста BookingProvider (src/booking.tsx). Функция:

- сохраняет переданные повод, зал и тип события;

- плавно прокручивает страницу к #zayavka (при включённой настройке prefers-reduced-motion без анимации);

- через 650 мс ставит фокус на первое поле формы (элемент с атрибутом data-autofocus).

Форма отслеживает изменения предзаполнения и подставляет значения в поля. Поле eventType для API определяется нажатой кнопкой по правилу: кнопки «Заказать …» передают banquet, кнопки «Забронировать …», «Бронь зала» и «Узнать свободные даты» передают hall. Если гость дошёл до формы прокруткой, используется hall.

Таблица 10. Предзаполнение по CTA

| Блок | Кнопка | Повод | Зал | eventType |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шапка | Заказать банкет | — | — | banquet |
| Первый экран, повод «Шумный праздник» | Забронировать зал | — | big | hall |
| Первый экран, повод «Детский праздник» | Забронировать зал | Детский праздник | small | hall |
| Первый экран, повод «Семейный вечер» | Забронировать стол | Семейный ужин | main | hall |
| Первый экран, повод «Свадьба» | Забронировать зал | Свадьба | big | hall |
| Залы | Узнать свободные даты | Детский праздник (только для малого зала) | id зала | hall |
| Детям | Заказать детский праздник | Детский праздник | small | banquet |
| Мобильная панель | Бронь зала | — | — | hall |
| Без CTA | — | — | Подберите сами | hall |

// src/booking.tsx (фрагмент)

export type EventType = 'hall' | 'banquet'

type BookArgs = { occasion?: string; hall?: HallChoice; eventType?: EventType }

type Prefill = { occasion?: string; hall?: HallChoice; eventType: EventType; stamp: number }

// carries the visitor's choice into the request form and takes them there

const book = useCallback((next?: BookArgs) => {

setPrefill((prev) => ({ ...next, eventType: next?.eventType ?? 'hall', stamp: prev.stamp + 1 }))

// далее: прокрутка к #zayavka и фокус на первом поле

}, [])

// src/components/header.tsx (фрагмент)

<button

type="button"

className="btn btn-gold btn-sm"

onClick={() => book({ eventType: 'banquet' })}

>

Заказать банкет

</button>

## 5.4. Адаптивность и доступность

- Проверяемые ширины: 375, 768, 1280 и 1440 px. Раскладка десктопа включается с брейкпоинта lg (1024 px).

- Анимации отключаются при системной настройке «уменьшить движение» (MotionConfig reducedMotion="user").

- Переключатель поводов на первом экране реализован как radiogroup и управляется стрелками.

- Интерактивные элементы имеют видимый фокус и высоту не менее 44 px.

- Ошибки полей связаны с полями через aria-invalid и aria-describedby, экран успеха помечен role="status".

- Яндекс Карта загружается только при приближении к блоку контактов (IntersectionObserver, rootMargin: 400px).

# 6. Подключение к API

## 6.1. Параметры, предоставляемые бэкендом

Таблица 11. Параметры интеграции

| Параметр | Значение | Срок передачи |
| --- | --- | --- |
| Base URL мок-сервера | [https://mock.example.com] либо локальный запуск (раздел 7.1) | До начала работ |
| Base URL dev API | [https://dev-api.example.com] | [дата готовности] |
| Base URL prod API | [https://api.example.com] | Перед публикацией |
| Провайдер капчи | [Yandex SmartCaptcha, hCaptcha или Cloudflare Turnstile] | До начала работ над формой |
| Публичный ключ капчи (site key) | [ключ] | Вместе с провайдером |
| Домен сайта для CORS | [домен] | Фронтенд сообщает бэкенду перед публикацией |
| Спецификация | openapi.yml версии 1.0 в корне репозитория | Уже в репозитории |

Значения в квадратных скобках бэкенд передаёт отдельным сообщением. До их получения работа ведётся на локальном мок-сервере.

## 6.2. Окружения и переменные

Таблица 12. Окружения

| Окружение | VITE_API_URL | Файл | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мок | http://localhost:8080 или URL мок-сервера | .env.development | Вёрстка формы и всех состояний |
| Dev API | [https://dev-api.example.com] | .env.development.local | Интеграция и совместное тестирование |
| Production | [https://api.example.com] | .env.production | Боевая сборка |

# .env.development: локальная разработка на мок-сервере

VITE_API_URL=http://localhost:8080

VITE_CAPTCHA_SITE_KEY=[публичный ключ капчи]

# .env.development.local: переключение на dev API (файл не коммитится)

VITE_API_URL=[https://dev-api.example.com]

# .env.production: боевая сборка

VITE_API_URL=[https://api.example.com]

VITE_CAPTCHA_SITE_KEY=[публичный ключ капчи]

// src/env.d.ts

/// <reference types="vite/client" />

interface ImportMetaEnv {

readonly VITE_API_URL: string

readonly VITE_CAPTCHA_SITE_KEY: string

readonly VITE_MOCK_PREFER?: string

}

interface ImportMeta {

readonly env: ImportMetaEnv

}

- Base URL в коде не прописывается. Переключение между моком и API выполняется только сменой VITE_API_URL.

- Значение указывается без завершающего слэша.

- Переменные VITE_* встраиваются в сборку на этапе npm run build. После изменения .env.production сборку нужно повторить.

- Переменные VITE_* видны любому посетителю сайта. Секреты в них не размещаются.

- Файлы *.local исключены из Git правилом в .gitignore.

## 6.3. Эндпоинт и тело запроса

POST {VITE_API_URL}/api/booking-requests

Content-Type: application/json

Accept: application/json

Таблица 13. Поля запроса

| Поле | Тип | Обяз. | Правила | Источник в форме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | string | да | 1–100 символов после trim | «Как к вам обращаться» |
| phone | string | да | +7 и 10 цифр без пробелов и скобок | «Телефон», нормализуется перед отправкой |
| date | string | да | YYYY-MM-DD, от завтрашнего дня до +365 дней по времени Ульяновска (UTC+4) | «Дата» |
| guestsCount | integer | да | 1–200 | «Сколько гостей» |
| eventType | string | да | hall или banquet | По нажатой CTA (раздел 5.3) |
| hallId | string | нет | big, main или small | «Зал». При выборе «Подберите сами» поле не передаётся |
| comment | string | нет | До 2000 символов | Повод и «Комментарий» (раздел 6.5) |
| captchaToken | string | да | Токен капчи | Виджет капчи |

Пример тела запроса:

{

"name": "Иван",

"phone": "+79991234567",

"date": "2026-11-20",

"guestsCount": 25,

"eventType": "banquet",

"hallId": "big",

"comment": "Повод: Юбилей\nНужен проектор",

"captchaToken": "<токен капчи>"

}

- Имена полей передаются строго как в таблице. Дополнительные поля не передаются.

- Числа передаются числами, а не строками: "guestsCount": 25.

- Необязательные поля без значения не передаются (не null и не пустая строка).

## 6.4. Ответы сервера

Успешное создание заявки:

HTTP/1.1 201 Created

Content-Type: application/json

{

"id": "req_481",

"status": "pending",

"createdAt": "2026-11-01T19:50:00+04:00"

}

Ошибка валидации:

HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity

Content-Type: application/json

{

"code": "VALIDATION_ERROR",

"message": "Проверьте поля формы",

"fields": {

"phone": "Укажите телефон в формате +79991234567"

}

}

Все ошибки имеют единый формат: code для программы, message для пользователя, fields только при ошибках полей. Ключи fields совпадают с именами полей запроса.

Таблица 14. Коды ответов

| HTTP | code | Значение |
| --- | --- | --- |
| 201 | — | Заявка сохранена со статусом pending, менеджер уведомлён |
| 400 | BAD_REQUEST | Тело запроса не является JSON-объектом. Ошибка фронтенда |
| 422 | VALIDATION_ERROR | Одно или несколько полей не прошли проверку, подробности в fields |
| 422 | CAPTCHA_FAILED | Токен капчи недействителен или просрочен |
| 429 | RATE_LIMITED | Превышен лимит запросов с одного адреса |
| 5xx | INTERNAL_ERROR | Внутренняя ошибка сервера |

## 6.5. Форма заявки

Таблица 15. Требования к полям формы

| Элемент | Требование |
| --- | --- |
| Повод | Радиокнопки из списка поводов (раздел 5.2), обязательный выбор. В API версии 1.0 отдельного поля нет: повод передаётся первой строкой comment в виде «Повод: Юбилей». |
| Дата | <input type="date">, обязательное поле. min равен завтрашней дате, max равен дате через 365 дней, даты считаются в местном времени. Подсказка: «Если дата не решена, укажите примерную и напишите об этом в комментарии». |
| Сколько гостей | Числовое поле с кнопками «−» и «+», от 1 до 200. Под полем подсказка с подходящим залом: наименьший зал, вместимость которого не меньше числа гостей. При числе гостей больше 60: «Больше 60 гостей в один зал не поместится. Позвоните, обсудим». Отправка при этом разрешена. |
| Зал | Радиокнопки «Большой», «Основной», «Малый», «Подберите сами». По умолчанию «Подберите сами». |
| Как к вам обращаться | Обязательное поле, до 100 символов, autocomplete="name". |
| Телефон | Обязательное поле, type="tel", autocomplete="tel". Маска ввода любая, перед отправкой номер приводится к виду +7XXXXXXXXXX функцией normalizePhone. |
| Комментарий | Необязательное поле textarea, до 1900 символов (остаток лимита comment занимает строка повода). |
| Капча | Виджет провайдера перед кнопкой отправки (раздел 6.8). |
| Кнопка отправки | Текст «Отправить заявку». Во время запроса текст «Отправляем…», кнопка недоступна. |
| Под кнопкой | Ссылка для звонка: «Удобнее голосом? Позвоните». |
| Рядом с формой | Телефон, WhatsApp и Telegram ресторана, часы ответа: «Ответим каждый день с 11:00 до 23:00». |

Клиентская валидация повторяет серверные правила из раздела 6.3 и служит для удобства гостя. Сервер проверяет все поля независимо от фронтенда. При ошибке фокус переходит на первое некорректное поле.

// src/lib/form.ts

// accepts 8 999 123-45-67, +7 (999) 123-45-67 or 9991234567; returns +79991234567 or null

export function normalizePhone(value: string) {

const digits = value.replace(/\D/g, '')

if (digits.length === 10) return `+7${digits}`

if (digits.length === 11 && (digits[0] === '7' || digits[0] === '8')) return `+7${digits.slice(1)}`

return null

}

// local calendar date as YYYY-MM-DD; toISOString() would give the UTC date

export function localDate(offsetDays = 0) {

const d = new Date()

d.setDate(d.getDate() + offsetDays)

const pad = (n: number) => String(n).padStart(2, '0')

return `${d.getFullYear()}-${pad(d.getMonth() + 1)}-${pad(d.getDate())}`

}

// the occasion leads the comment until the API gets a field of its own

export function buildComment(occasion: string, comment: string) {

return [`Повод: ${occasion}`, comment.trim()].filter(Boolean).join('\n')

}

Примечание. Для расчёта дат не использовать new Date().toISOString(): метод возвращает дату по UTC, и в Ульяновске (UTC+4) с 00:00 до 04:00 минимальной датой окажется вчерашний день.

## 6.6. Клиент API

Обращение к API выполняется одной функцией в отдельном модуле. Компоненты не вызывают fetch напрямую.

// src/api/booking-requests.ts

import type { EventType } from '@/booking'

import type { HallId } from '@/data'

export type BookingRequestInput = {

name: string

phone: string

date: string

guestsCount: number

eventType: EventType

hallId?: HallId

comment?: string

captchaToken: string

}

export type BookingRequestCreated = { id: string; status: 'pending'; createdAt: string }

export type ApiError = { code: string; message: string; fields?: Record<string, string> }

export type SubmitResult =

| { ok: true; data: BookingRequestCreated }

| { ok: false; status: number; error: ApiError }

const fallback: ApiError = { code: 'INTERNAL_ERROR', message: 'Не удалось отправить заявку' }

export async function createBookingRequest(input: BookingRequestInput): Promise<SubmitResult> {

const headers: Record<string, string> = {

'Content-Type': 'application/json',

Accept: 'application/json',

}

// lets the mock server answer with an error on demand; dev builds only

const prefer = import.meta.env.VITE_MOCK_PREFER

if (import.meta.env.DEV && prefer) headers.Prefer = prefer

try {

const res = await fetch(`${import.meta.env.VITE_API_URL}/api/booking-requests`, {

method: 'POST',

headers,

body: JSON.stringify(input),

signal: AbortSignal.timeout(15_000),

})

const body = await res.json().catch(() => null)

if (res.ok) return { ok: true, data: body }

return { ok: false, status: res.status, error: body?.code ? body : fallback }

} catch {

// offline, CORS rejection or the 15 s timeout

return { ok: false, status: 0, error: fallback }

}

}

Схема обработчика отправки в форме:

// src/components/booking-form.tsx (фрагмент, схема обработчика)

const sending = useRef(false)

const submit = async (e: FormEvent) => {

e.preventDefault()

if (sending.current) return

const phoneValue = normalizePhone(phone)

if (!validate(phoneValue)) return // client errors, focus goes to the first one

sending.current = true

setStatus('sending')

const result = await createBookingRequest({

name: name.trim(),

phone: phoneValue!,

date,

guestsCount,

eventType,

hallId: hall === 'any' ? undefined : hall,

comment: buildComment(occasion, comment),

captchaToken,

})

sending.current = false

resetCaptcha() // every attempt needs a fresh token

if (result.ok) return setStatus('sent')

setStatus('idle')

showError(result) // reactions per table in section 6.7

}

## 6.7. Обработка ответов и тексты

Таблица 16. Реакция интерфейса

| Ситуация | Действие интерфейса | Текст для гостя |
| --- | --- | --- |
| Запрос отправляется | Кнопка недоступна, повторная отправка игнорируется | «Отправляем…» |
| 201 | Экран успеха с role="status", форма очищается, капча сбрасывается | «Заявка принята. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей и подтверждения брони.» |
| 422 VALIDATION_ERROR | Подсветить поля из fields, вывести тексты под полями, фокус на первое поле, введённые данные сохранить | message и тексты из fields без изменений |
| 422 CAPTCHA_FAILED | Сбросить капчу, данные сохранить | message из ответа |
| 429 RATE_LIMITED | Данные сохранить | «Слишком много попыток. Попробуйте позже» |
| 400 BAD_REQUEST | Записать ответ в консоль, сообщить бэкенду (раздел 12) | Как при ошибке сервера |
| 5xx, нет сети, таймаут 15 с | Данные сохранить | «Не удалось отправить заявку. Попробуйте ещё раз или позвоните нам: +7 (8422) 74-80-08», ссылки на телефон и WhatsApp |

- Если в fields пришло поле, которого нет в форме (eventType, captchaToken), показывается общее сообщение об ошибке сервера, а случай передаётся бэкенду как дефект.

- После успеха кнопку «Изменить заявку» не выводить: повторная отправка создаст вторую заявку. Для изменений гость звонит.

## 6.8. Капча

- Виджет подключается по документации провайдера, указанного бэкендом. Публичный ключ берётся из VITE_CAPTCHA_SITE_KEY.

- Полученный токен передаётся в поле captchaToken.

- Если гость нажал «Отправить заявку» без пройденной капчи, запрос не отправляется, под виджетом выводится «Подтвердите, что вы не робот».

- Перед каждой повторной отправкой виджет сбрасывается и выдаёт новый токен.

## 6.9. CORS и безопасность

- На dev и prod API разрешены источники: http://localhost:5173 (npm run dev), http://localhost:4173 (npm run preview) и домен сайта. При блокировке запроса передать бэкенду домен и текст ошибки из консоли.

- Прокси dev-сервера Vite для обхода CORS не использовать: ошибка CORS проявится на production.

- Запросы отправляются без credentials, cookies и заголовков авторизации.

- Персональные данные гостя (имя, телефон) не выводятся в консоль и не сохраняются в localStorage.

- Production-сайт и API работают только по HTTPS.

# 7. Работа с мок-сервером

## 7.1. Запуск

Бэкенд предоставляет URL мок-сервера (раздел 6.1). Для локального запуска выполнить в корне репозитория, где лежит openapi.yml:

npx @stoplight/prism-cli mock -p 8080 openapi.yml

Мок-сервер отвечает на http://localhost:8080 и по умолчанию отдаёт заголовки CORS.

## 7.2. Получение ошибочных ответов

Код и пример ответа мок-сервера выбираются заголовком Prefer.

Таблица 17. Значения заголовка Prefer

| Prefer | Ответ |
| --- | --- |
| без заголовка | 201, заявка принята |
| code=422 | 422 VALIDATION_ERROR (пример validation) |
| code=422, example=captchaFailed | 422 CAPTCHA_FAILED |
| code=429 | 429 RATE_LIMITED |
| code=400 | 400 BAD_REQUEST |
| code=500 | 500 INTERNAL_ERROR |

Для проверки состояний формы значение задаётся в frontend/.env.development.local. Клиент API добавляет заголовок только в dev-режиме (раздел 6.6). После изменения файла dev-сервер перезапускается.

# .env.development.local (файл не коммитится)

VITE_MOCK_PREFER=code=422, example=captchaFailed

Проверка без браузера (файл request.json содержит тело запроса из раздела 6.3):

curl -i -X POST http://localhost:8080/api/booking-requests \

-H "Content-Type: application/json" \

-H "Prefer: code=429" \

-d @request.json

Примечание. Команда приведена для bash. В Windows PowerShell вызывать curl.exe (без расширения curl запускает Invoke-WebRequest) и записывать команду в одну строку.

## 7.3. Ограничения мока

- Ответы статичны и берутся из примеров спецификации. Мок не сохраняет заявки.

- Мок не проверяет диапазон дат, действительность капчи и лимит запросов.

- Если тело запроса не соответствует схеме, мок возвращает статический пример 422 с ошибкой поля phone, какое бы поле ни было неверным. Подсветка конкретных полей по ответу сервера проверяется только на dev API.

- Окончательная проверка выполняется только на dev API (раздел 9).

# 8. Порядок выполнения работ

Таблица 18. Этапы работ

| № | Этап | Содержание | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каркас проекта | Разделы 4.1–4.5 | npm run dev открывает страницу со шрифтами и токенами, npm run build без ошибок |
| 2 | Фотографии | Раздел 4.6 | 16 файлов WebP в frontend/public/photos |
| 3 | Статические блоки | Разделы 5.1, 5.2, 5.4 | Все блоки соответствуют макетам на ширинах 375, 768, 1280, 1440 px |
| 4 | Переход к форме | Раздел 5.3 | Все CTA прокручивают к форме и предзаполняют поля по таблице |
| 5 | Форма на моке | Разделы 6, 7 | Все состояния из раздела 6.7 воспроизводятся через Prefer |
| 6 | Переключение на dev API | Смена VITE_API_URL после уведомления бэкенда | Запросы уходят на dev API, ошибок CORS нет |
| 7 | Интеграционное тестирование | Раздел 9, совместно с бэкендом | Все проверки пройдены |
| 8 | Production-сборка | Раздел 10 | Каталог frontend/dist передан на публикацию |

# 9. Проверка и приёмка

Проверки выполняются в среде из столбца «Среда». Проверки с пометкой «мок» используют заголовок Prefer или не зависят от сервера. Проверки ТК-01, ТК-08 и ТК-13 выполняются совместно с бэкендом: он подтверждает, что заявка сохранена и уведомление менеджеру ушло один раз.

Таблица 19. Чек-лист приёмки

| ID | Проверка | Действия | Ожидаемый результат | Среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-01 | Успешная заявка | Заполнить все поля корректно, отправить | 201, экран «Заявка принята», форма очищена, менеджер получил уведомление | dev |
| ТК-02 | Неверный телефон | Ввести +7999 | Клиентская ошибка под полем «Телефон», запрос не отправлен | мок |
| ТК-03 | Серверная ошибка поля | Prefer: code=422 | Подсвечено поле phone, остальные данные сохранены | мок |
| ТК-04 | Дата вне диапазона | Ввести с клавиатуры сегодняшнюю дату | Клиентская ошибка под полем «Дата», запрос не отправлен | мок |
| ТК-05 | Выбор «Подберите сами» | Отправить заявку, открыть DevTools → Network → Payload | Поле hallId отсутствует в теле запроса | мок |
| ТК-06 | Тип события | Открыть форму кнопкой «Заказать банкет», затем «Узнать свободные даты» | eventType равен banquet и hall соответственно | мок |
| ТК-07 | Предзаполнение | Нажать «Заказать детский праздник» | Повод «Детский праздник», зал «Малый», фокус в форме | мок |
| ТК-08 | Двойная отправка | Дважды быстро нажать «Отправить заявку» | Ровно один запрос в Network, одна заявка у менеджера | dev |
| ТК-09 | Капча | Prefer: code=422, example=captchaFailed | Капча сброшена, выведен текст из message, данные сохранены | мок |
| ТК-10 | Лимит запросов | Prefer: code=429 | Текст «Слишком много попыток. Попробуйте позже» | мок |
| ТК-11 | Нет сети | DevTools → Network → Offline, отправить | Сообщение с телефоном и ссылкой на WhatsApp, данные сохранены | мок |
| ТК-12 | Таймаут | Указать в VITE_API_URL недоступный адрес, например http://10.255.255.1 | Через 15 с сообщение об ошибке отправки | мок |
| ТК-13 | CORS | Отправить заявку с localhost:5173, localhost:4173 и домена сайта | Ошибок CORS в консоли нет | dev, prod |
| ТК-14 | Клавиатура и мобильные | Заполнить форму только с клавиатуры; открыть поле телефона на смартфоне | Все поля доступны по Tab, для телефона открывается цифровая клавиатура | мок |
| ТК-15 | Сборка | npm run lint, npm run build | Обе команды завершаются без ошибок | — |
| ТК-16 | Отсутствие секретов | Поиск по frontend/dist на токены, ключи и пароли | В сборке есть только VITE_API_URL и публичный ключ капчи | — |

# 10. Сборка и публикация

Команды выполняются в каталоге frontend/:

npm run lint

npm run build

npm run preview

- npm run build выполняет проверку типов (tsc -b) и сборку в каталог dist.

- npm run preview запускает собранный сайт на http://localhost:4173 для финальной проверки.

- Перед сборкой в .env.production указываются prod API и ключ капчи.

- Хостинг не выбран. Каталог dist содержит только статические файлы и размещается на любом статическом хостинге или веб-сервере. Маршрутизации нет, навигация выполняется якорями, поэтому настройка fallback на index.html не требуется.

- Фронтенд и бэкенд публикуются независимо, изменения в backend/ не требуют пересборки фронтенда.

- Если по согласованию с бэкендом API публикуется на том же домене по пути /api, VITE_API_URL задаётся пустой строкой. Запросы становятся относительными, CORS не требуется.

# 11. Ограничения версии 1.0 и изменение контракта

В версии API 1.0 отсутствуют:

- проверка свободных дат и слотов: любая корректная заявка принимается;

- эндпоинты для залов, меню и контактов: данные статичны на фронтенде;

- админка и личные кабинеты;

- подтверждение брони на сайте: статус заявки всегда pending;

- отдельное поле повода: повод передаётся в comment.

Порядок изменения контракта:

- Бэкенд обновляет openapi.yml в корне репозитория и повышает версию в info.version.

- Фронтенд получает обновлённую спецификацию до начала работ по изменению.

- Добавление необязательных полей не ломает текущую версию фронтенда. Изменение или удаление существующих полей выполняется только с одновременным обновлением фронтенда.

Примечание. Кандидат в версию 1.1: поле occasion. После его появления повод переносится из comment в отдельное поле, функция buildComment удаляется.

# 12. Взаимодействие с бэкендом

Таблица 20. Контакты

| Роль | Контакт | Вопросы |
| --- | --- | --- |
| Бэкенд-разработчик | [имя, Telegram] | API, мок-сервер, CORS, капча, дефекты интеграции, доступ к репозиторию |
| Дизайнер | [имя, Telegram] | Макеты, состояния интерфейса, тексты |

Сообщение о дефекте интеграции содержит:

- среду (мок, dev, prod) и Base URL;

- метод, путь и тело запроса без реального имени и телефона гостя;

- код и тело ответа;

- время запроса и текст ошибки из консоли браузера;

- ожидаемый результат со ссылкой на раздел этого документа или спецификации.

# Приложение А. Спецификация openapi.yml

Спецификация версии 1.0 является единственным источником правды по контракту. Тот же текст хранится в файле openapi.yml в корне репозитория. При расхождении текста документа и спецификации действует файл openapi.yml.

openapi: 3.0.3

info:

title: Ratatouille Booking API

version: 1.0.0

description: Приём заявок на бронь зала с сайта ресторана «Рататуй».

servers:

- url: http://localhost:8080

description: Мок-сервер Prism (локальный запуск)

- url: https://dev-api.example.com

description: Dev API (адрес передаёт бэкенд)

- url: https://api.example.com

description: Prod API (адрес передаёт бэкенд)

paths:

/api/booking-requests:

post:

operationId: createBookingRequest

summary: Создать заявку на бронь

description: >-

Заявка сохраняется со статусом pending, менеджер получает уведомление

и связывается с гостем. Заявка не является подтверждённой бронью.

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

$ref: '#/components/schemas/BookingRequestInput'

example:

name: Иван

phone: '+79991234567'

date: '2026-11-20'

guestsCount: 25

eventType: banquet

hallId: big

comment: 'Повод: Юбилей'

captchaToken: token

responses:

'201':

description: Заявка принята

content:

application/json:

schema:

$ref: '#/components/schemas/BookingRequestCreated'

example:

id: req_481

status: pending

createdAt: '2026-11-01T19:50:00+04:00'

'400':

description: Тело запроса не является JSON-объектом

content:

application/json:

schema:

$ref: '#/components/schemas/Error'

example:

code: BAD_REQUEST

message: Некорректный запрос

'422':

description: Ошибка валидации полей или капчи

content:

application/json:

schema:

$ref: '#/components/schemas/Error'

examples:

validation:

value:

code: VALIDATION_ERROR

message: Проверьте поля формы

fields:

phone: Укажите телефон в формате +79991234567

captchaFailed:

value:

code: CAPTCHA_FAILED

message: Пройдите проверку ещё раз

'429':

description: Слишком много запросов

content:

application/json:

schema:

$ref: '#/components/schemas/Error'

example:

code: RATE_LIMITED

message: Слишком много попыток. Попробуйте позже

'500':

description: Внутренняя ошибка сервера

content:

application/json:

schema:

$ref: '#/components/schemas/Error'

example:

code: INTERNAL_ERROR

message: Не удалось сохранить заявку

components:

schemas:

BookingRequestInput:

type: object

required: [name, phone, date, guestsCount, eventType, captchaToken]

properties:

name:

type: string

minLength: 1

maxLength: 100

description: Имя гостя, 1–100 символов после trim

phone:

type: string

pattern: '^\+7\d{10}$'

date:

type: string

format: date

description: От завтрашнего дня до +365 дней по времени Ульяновска (UTC+4)

guestsCount:

type: integer

minimum: 1

maximum: 200

eventType:

type: string

enum: [hall, banquet]

description: hall для кнопок «Забронировать…», banquet для кнопок «Заказать…»

hallId:

type: string

enum: [big, main, small]

description: Не передаётся, если гость выбрал «Подберите сами»

comment:

type: string

maxLength: 2000

captchaToken:

type: string

minLength: 1

BookingRequestCreated:

type: object

required: [id, status, createdAt]

properties:

id:

type: string

status:

type: string

enum: [pending]

createdAt:

type: string

format: date-time

Error:

type: object

required: [code, message]

properties:

code:

type: string

enum: [BAD_REQUEST, VALIDATION_ERROR, CAPTCHA_FAILED, RATE_LIMITED, INTERNAL_ERROR]

message:

type: string

description: Текст для пользователя

fields:

type: object

additionalProperties:

type: string

description: Ошибки по полям; ключи совпадают с именами полей запроса